

Avance al 28 de febrero de 2023.

Información vigente entre el 13 de marzo y el 13 de abril de 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Las regiones de: Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, fueron afectadas por precipitaciones estivales altiplánicas, evento hidrometeorológico que se extendió desde finales de enero de 2019 hasta la tercera semana de febrero, aproximadamente; desbordes de ríos y quebradas y remoción en masa generaron daños en infraestructura pública y habitacional, la pérdida de 6 vidas humanas y daños en más de 6.000 viviendas. |
| **La reconstrucción en la región de Tarapacá** tiene por objetivo recuperar la habitabilidad de las familias afectadas en todas las comunas de la región: **Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte.** |



El plan contempla la atención de 772 familias, a través de las modalidades de banco de materiales y reparación. A la fecha, hay 772 subsidios asignados (100%).

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Soluciones de banco de materiales** corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, del universo de 559 familias a atender, todas tienen su tarjeta de banco de materiales asignada, 41 perdieron vigencia o fueron renunciadas y 518 se encuentran vigentes (100%). De estas, todas han terminado sus obras y 5 están en ejecución (0,7%). |
|  | **Soluciones de reparación** corresponden a la recuperación de viviendas con daño moderado y mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego de las lluvias. A la fecha, de las 213 familias a atender, todas tienen su subsidio asignado. 36 de ellas renunciaron al subsidio, 172 han terminado sus obras (97,2%) y 5 están en ejecución. |

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modalidad | Soluciones habitacionales vigentes[[1]](#footnote-1) | Soluciones habitacionales vigentes |
| **Ejecutadas**[[2]](#footnote-2) | **En ejecución**[[3]](#footnote-3) | **Sin inicio**[[4]](#footnote-4) |
| Banco de Materiales | 518 | 518 | 0 | 0 |
| Reparación con proyecto | 177 | 172 | 5 | 0 |
| Total | **695[[5]](#footnote-5)** | **690** | **5** | **0** |
| % | **100%[[6]](#footnote-6)** | **99,3%** | **0,7%** | **0,0%** |

1. Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar. [↑](#footnote-ref-1)
2. Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras. [↑](#footnote-ref-2)
3. Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado. [↑](#footnote-ref-3)
4. Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras. [↑](#footnote-ref-4)
5. El universo inicial de damnificados a atender fue de 772. Producto de renuncias y/o pérdida de vigencia del subsidio asignado, durante el proceso (41); el universo de soluciones es de 731, todas ellas con subsidio asignado y vigente. [↑](#footnote-ref-5)
6. Porcentaje calculado en base al universo de 731 familias a atender. [↑](#footnote-ref-6)